Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Сквер Героев» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 10 мкр., по улице Чапаева в створе зданий 85В и 91А.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 06.05.2025  по 07.10.2025. 
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Вариант» были выполнены следующие работы: устройство подстилающих слоев из песка и щебня, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки и газонной решетки, устройство железобетонного основания для арт-объекта, монтаж опор и шкафа освещения, прокладка кабеля. В центре сквера установлен подиум для выступлений.                         На прилегающей территории сквера благоустроена автомобильная экопарковка из бетонной газонной решетки.
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: 2 человека приняли участие в посадке деревьев и кустарников.
Имущественное участие: 1 человек принял участие в приобретении  и поставке кустарников.
5. Сведения о финансировании Проекта:
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	7 533 509,81
	7 121 509,81
	412 000
	6 915 127,85
	618 381,96
	 Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 


 
