Отчет об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование инициативного проекта: «Сиреневая аллея»                                  (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, мкр. 8,                         по улице Мира, вдоль детского сада №90 корпус 2.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением                                о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 29.05.2025  по 31.10.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:
Работы проводились в соответствии с муниципальным контрактом подрядной организацией ООО «КТП Свет».
В ходе реализации Проекта выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, в том числе: работы по устройству плитного тротуара, асфальтированной велосипедной дорожки, озеленению, установке лавочек                      и урн, осуществлен монтаж освещения.
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
С учетом сезонности работ по посадке саженцев сирени, в соответствии                  с заявлением инициатора проекта и заключенных дополнительных соглашений к договору на безвозмездное выполнение работ от 04.02.2025 №1 и договору добровольного пожертвования имущества от 04.02.2025 №1 срок безвозмездной передачи 20 саженцев сирени, а также окончания работ                   по посадке саженцев продлен до 30.09.2026.
5. Сведения о финансировании Проекта:
   (руб.)
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	7 500 009,00
	7 124 009,00
	376 000
	7 572 779,72
	-
	-




