Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории между МБОУ СШ №10 и МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» «Дендросад» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, мкр. 4, ул. Ленина, между зданиями МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» и МБОУ СШ №10.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 04.08.2025  по 04.09.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:
Работы проводились в соответствии с муниципальным контрактом подрядчиком ИП Абелян Гагик.
В ходе реализации Проекта выполнено устройство пешеходных дорожек. Установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны).
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 10 человек. Произведена уборка территории, посадка кустарников и растений на клумбы. 
Имущественное участие: приобретены саженцы многолетних кустарников в количестве – 8 штук.
5. Сведения о финансировании Проекта:
   (руб.)
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	1 588 013,82
	1 588 013,82
	0
	1 500 000
	88 013,82
	 Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 


 
