Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Активное детство в 7 микрорайоне» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск,  7 мкр., в районе МКД №4 по улице Интернациональной.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 03.04.2025  по 19.11.2025     (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 19.11.2025).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Спецтех» были выполнены следующие работы: благоустройство дорожки из натуральной гальки, монтаж ограждения,  установка наружного освещения, озеленение. Установлены малые архитектурные формы: игровой комплекс Industrial ГН-1201 компании «Авен», скамейки, урны, качели, игровой элемент (музыкальный инструмент «Глюкофон»).
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: произведена расчистка территории, демонтаж старого оборудования, высадка кустарников, покраска малых архитектурных форм.
Имущественное участие: приобретены саженцы рябины сибирской в количестве 10 штук, саженцы ели сибирской в количестве 10 штук.
5. Сведения о финансировании Проекта: 
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	6 966 400
	6 616 400
	350 000
	5 820 682,81
	1 145 717,19
	 Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 


 
