Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство школьного стадиона СШ№10» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр., проспект Победы 20В ( территория школы №10).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2. Дата начала и окончания реализации Проекта: 28.07.2025 по 01.10.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.  Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией ИП Абелян Гагик были выполнены следующие работы: создана многофункциональная площадка для мини футбола, волейбола, баскетбола с покрытием из резиновой крошки; выполнен монтаж бордюра для площадки и спортивного оборудования; произведена заливка бетона с армированием.
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 8 человек приняли участие в работах по очистке территории. 
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании Проекта:

	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	6 413 772,80
	6 091 082,80
	322 690
	6 413 772,80
	0
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