Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Собака друг человека» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр.,в районе территории МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества».
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: c 04.06.2025 по 22.10.2025.
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядчиком ИП Горбов Владимир Владимирович были выполнены следующие работы: замена ограждения площадки для выгула собак, устройство песчаного покрытия площадки, установка оборудования для выгула и дрессировки собак, устройство пешеходного тротуара по периметру, озеленение прилегающей территории.
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: 5 человек приняли участие в расчистке территории, 3 человека в посадке кустарников.
Имущественное участие: приобретены саженцы сирени обыкновенной в количестве 8 штук.
5. Сведения о финансировании Проекта:
	 Стоимость проекта
всего
	в том числе

	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	3 465 296,51
	1 039 596,51
	2 425 700
	121 300
	3 164 536,56
	300 759,95
	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 



