


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская» (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 05.04.2024 по 29.10.2024 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".
В рамках проекта выполнено устройство тротуара и велодорожки протяженностью 146 метров, опор освещения, установка лавочек и урн.
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	9 653 269,00
	9 653 269,00
	0
	6 913 374,05
	2 739 894,95
	
Экономия сложилась по результатам проведенных торгов




	
