Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство «Многофункциональной баскетбольно-волейбольной площадки и зоны воркаут, а также площадки для общегимназического сбора» (далее — Проект). 
Место реализации: город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41а (МБОУ «Гимназия №1»).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: 07.04.2025 по 28.08.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках  реализации  Проекта:
Работы проводились  подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй».
В рамках Проекта выполнены демонтажные работы. Монтаж наливного полиуретанового покрытия. Смонтирована многофункциональная баскетбольно-волейбольная площадка с ограждением и площадка для общегимназического сбора.  Осуществлен монтаж оборудования воркаута.
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта : 1 человек. Произведена уборка территории.
Имущественное участие: приобретена 1 лавочка.
5. Сведения о финансировании Проекта:
   (руб.)
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	 9 999 227,45 
	  9 629 227,45  
	370 000,00
	8 990 003,86
	1 009 223,59 
	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов  


 
